其他需要说明的事项

一、环境保护设施设计、施工和验收过程简况

（一）设计过程简况

安庆市第一人民医院于2016年委托核工业二七〇研究所对安庆市第一人民医院PET-CT、直线加速器应用项目进行环境影响评价，安徽省环境保护厅于2016年5月对上述环境影响报告表予以批复。

（二）施工过程简况

取得环评批复后安庆市第一人民医院建设了核医学科综合楼，并于2016年11月重新申领了辐射安全许可证（证书编号：皖环辐证[01815]），核医学科综合楼于2017年11月投入使用。

（三）验收过程简况

2018年2月，建设单位委托江苏核众环境监测技术有限公司对该项目进行环境保护竣工验收监测工作。

2018年2月及2018年5月，验收调查单位组织有关人员对该项目进行现场调查、收集资料和竣工验收监测。

2018年8月，验收调查单位编制完成《安庆市第一人民医院PET-CT及直线加速器应用项目竣工环境保护验收监测报告表》。

2018年9月，安庆市第一人民医院组织召开验收会，会议形成了验收意见，明确本工程环境保护设施验收合格。

二、其他环保设施的实施情况

环境影响报告表及其批复提出的除环境保护设施外的其他保护措施均在验收调查报告中进行了详细说明，参见报告表三“主要污染源、污染物处理和排放”章节。

三、整改工作情况

2018年9月，在验收现场检查组提出的建议，已完善辐射事故应急预案、环境检测管理制度和辐射工作人员培训管理制度等相关制度。